## Slide 1: Stabilisation de la plateforme Geomedia
Damien Dosimont
first.last@imag.fr
Notes: Premier slide: soctrace

## Slide 2: Stabilisation de la plateforme Geomedia

## Slide 3: Rappel des points d’intervention
Rupture de la collecte
Extraction des données
Ergonomie de l’interface

## Slide 4: Rupture de la collecte

## Slide 5: Rupture de la collecte
Exemple de ruptures de collectes

## Slide 6: Problèmes d’extraction des données
Téléchargement impossible
Extraction incomplète

## Slide 7: Ergonomie de l’interface
Exemple :
sélection des items un par un

## Slide 8: Tâches décelées à priori
Rupture de la collecte
Extraction des données
Ergonomie de l’interface
Réutilisabilité de l’application
Co-administration du serveur

## Slide 9: Tâches réalisées
Rupture de la collecte
Extraction des données
Ergonomie de l’interface
Réutilisabilité de l’application
Co-administration du serveur

## Slide 10: Réutisabilité de l’application

## Slide 11: Plus de deux semaines pour « prendre en main » l’application!
Rendre les sources compilables
Configurer, installer l’application et la faire tourner sur un serveur de développement

## Slide 12: Etat de l’application
Pas de version, de release officielle
  Historique de développement?
  Etat actuel de l’application?
Sources fournies ne compilent pas
Documentation très sommaire
Structure de l’application/du serveur complexe
BIN

## Slide 13: Objectif
Fournir aux futurs développeurs le matériel capable de diminuer drastiquement le temps de prise en main
5’
?

## Slide 14: Actions

## Slide 15: Gestion de version
Mise en place d’une gestion de versions sur Github
  https://github.com/geomedia
  Avantages:
    Séparer les différents dépôts pour plus de clarté
    Bugtracking sous forme d’« issues »: centralisation et archivage de l’information, des discussions
    Wikis
    Outils de management de projets et d’attribution de tâches
  Désavantages:
    Entreprise privée: pérennité? git est décentralisé
    Sources publiques ne jamais mettre de mot de passe dans un dépôt, même privé!
    Chevauchement avec le projet existant sur la forge Inria

## Slide 16: Compilation
Mise en conformité des sources
  Incorporation des bibliothèques manquantes (accès à partir du chemin relatif)
  Suppression des tests qui ne compilent pas
  Renommage de l’application: RSSAgregate rssaggregate
  Nettoyage du dépôt
  https://github.com/geomedia/rssaggregate
Recommandations
  Utiliser maven pour gérer les dépendances avec des bibliothèques externes
  Utiliser les branches de git pour gérer les différentes versions du projet
  NE JAMAIS PUSHER sur le master une version avec des erreurs empêchant la compilation!!!

## Slide 17: Installation, configuration
Mise en place de scripts de configuration et d’installation
  Permet d’installer l’application (prod ou dev) sur le serveur à partir d’une simple commande
  Centralise l’ensemble des fichiers à configurer dans un seul répertoire.

## Slide 18: Documentation
Rédaction de pages wiki expliquant comment prendre en main le framework : https://github.com/geomedia/rssaggregate/wiki
Recommandations
  Mettre à jour la documentation le plus souvent possible
  Indiquer les bugs ou les fonctionnalités à implémenter en utilisant les issues

## Slide 19: Administration du serveur

## Slide 20: Organisation des répertoires/fichiers anarchiques
  Asymétrie entre les versions de dev et de prod
  Présence d’une multitude de reliquats
  Structure/nom/rôle des répertoires parfois obscurs
  Dépendance avec les fichiers de configuration non/mal identifiée
  Fichiers générés à de multiples endroits

## Slide 21: Volume des fichiers générés pouvant atteindre des dizaines de Go
  Logs (tomcat, application, connexions users, etc.)
  Extractions
  Dumps de la DB

## Slide 22: Actions

## Slide 23: Réorganisation
L’organisation des répertoires des versions de dev et de prod est désormais symétrique
Les répertoires obsolètes ont été supprimés (mais il existe des backups sur github)
Les fichiers de configuration contenant des dépendances ont été identifiés et mis à jour. Ils sont documentés dans le wiki.
Logs de l’application générés dans un répertoire défini
Correction de la redirection de la page d’accueil: http://geomedia.huma-num.fr/ pointe vers http://geomedia.huma-num.fr/RSSAgregate
Recommandations
  Rassembler tous les types de logs dans un seul endroit (serveur, application, etc.), en séparant ceux de la version de dev et ceux de la version de prod
  Séparer complètement :
    Les fichiers de configuration
    Les fichiers générés par l’application (still alive, verrous, etc.)
    Les logs
  Les extractions devraient être dans un répertoire spécifique hors du répertoire de l’application.

## Slide 24: Nettoyage
Suppression des logs de la version de dev
Les logs de la version de prod ont été gardés
Suppression des dumps de la DB effectués par le développeur original
Correction d’un bug de l’application qui empêchait la suppression automatique des extractions
Recommandations
  Définir une politique claire de sauvegarde/suppression des fichiers
  Supprimer les fichiers régulièrement à l’aide de scripts, en particulier les extractions
  Etablir une cartographie précise des répertoires qui contiennent ces fichiers

## Slide 25: Interruption de la collecte

## Slide 26: Rappel du problème
Exemple de ruptures de collectes

## Slide 27: Informations de départ
Ruptures allant de plusieurs minutes à plusieurs jours
Certains flux sont parfois épargnés
Observation faite à partir des dates de récupération
Visible après extraction et avec les graphes de l’application web
Script Huma-num permet de détecter coupures en évaluant la date du dernier item
Si deux applications sont actives, les coupures ne surviennent pas de manière concomitantes
Ne semble pas relié à un évènement externe particulier

## Slide 28: Hypothèses?

## Slide 29: Hypothèses invalides
Coupure du serveur :
  Certains flux sont récupérés
  Des logs sont toujours générés
Coupure du réseau :
  Les serveurs restent accessibles pendant les périodes de trouble
Erreur d’assignation de la date :
  Les logs errors de l’application montrent un état anormal de l’application : débute par une grande quantité d’exceptions, puis les tâches de collecte de flux ne donnent plus de signes de vie

## Slide 30: Contenu des logs lors d’une perturbation Erreur récurrente
java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
Log Erreur : java.net.SocketTimeoutException: connect timed out at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:339) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182) at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) at java.net.Socket.connect(Socket.java:579) at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175) at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:378) at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:473) at sun.net.www.http.HttpClient.(HttpClient.java:203) at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:290) at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:306) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:995) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:931) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:849) at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:425) at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:410) at org.jsoup.helper.HttpConnection.execute(HttpConnection.java:164) at org.jsoup.helper.HttpConnection.get(HttpConnection.java:153) at rssagregator.services.tache.TacheDecouverteAjoutFlux.callCorps(TacheDecouverteAjoutFlux.java:117) at rssagregator.services.tache.TacheImpl.executeProcessus(TacheImpl.java:192) at rssagregator.services.tache.TacheImpl.call(TacheImpl.java:221) at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:334) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:166) at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$201(ScheduledThreadPoolExecutor.java:178) at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:292) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:724)

## Slide 31: Interblocage: principe
P1
P2
R1
R2
R2
R1
R1
R2
R2
R1
Interblocage
Prise d’une ressource
Libération d’une
ressource
Attente de libération
de la ressource

## Slide 32: Hypothèse plausibles
  Problème de synchronisation : interblocage des tâches de collecte.
    La présence d’items avec des id similaires montre qu’il existe des problèmes critiques au niveau de la synchronisation des tâches et de l’accès à la DB.
    Peut également expliquer la grande quantité d’exceptions de type timeout trouvés dans les logs lors des perturbations
  Mauvaise configuration des timeouts
    Comment les configurer correctement?
  Pas de mécanisme de rétrocontrôle :
    Les traces d’un mécanisme de détection d’interblocage sont visibles dans le code, mais il n’est plus actif.

## Slide 33: Actions

## Slide 34: Analyse du code
L’application est trop peu documentée
Sa structure est complexe
Les erreurs/exceptions des logs ne sont pas assez explicites

## Slide 35: Watchdog
Serveur
Application
Watchdog
Blocage de l’application
Redémarrage du serveur
Seuil de détection
(date du dernier
item dans la DB)
Rupture de collecte

## Slide 36: Watchdog
  Solution « bricolage » : script watchdog redémarrant le serveur si interruption de la collecte. https://github.com/geomedia/watchdog
  Avantages :
    Réinitialise l’état de l’application
    Assure que le serveur est bien actif
    Simple à utiliser et à modifier (faire appel à Huma-num le cas échéant)
    Externe à l’application
    Robuste
  Inconvénients :
    Ejecte tout utilisateur actif sur le site
    Temps de redémarrage du serveur non nul (<1 min)
    Résout le symptôme, pas le problème
    Ne s’active pas si certains flux encore actifs
    Attention: redémarrer l’application n’est pas suffisant pour corriger le problème, il est nécessaire de redémarrer le serveur

## Slide 37: Ruptures depuis l’intervention?

## Slide 38: Ruptures depuis l’intervention?

## Slide 39: Recommandations générales

## Slide 40: Etat actuel de l’application

## Slide 41: Mes recommandations : redévelopper une nouvelle application
Maintenir une application mal conçue à la base est une tâche vouée à l’échec.
Il est préférable de concevoir une nouvelle application avec des fondations
plus solides.

## Slide 42: Nécessité de définir un cahier des charges
Fonctionnalités
Environnement (langages, technologies, API)
Configuration
Modèles de données
Interfaces
Cartographie des fichiers générés
Politique claire de sauvegarde des fichiers

## Slide 43: Commencer simple…
De manière générale, faire l’application la plus simple possible, et la faire évoluer en fonction des besoins.
Voir extrem programing, méthode agile, scrum,…

## Slide 44: Définir les besoins en termes de performances
Ici, la collecte de flux RSS n’est pas une tâche intensive en termes de puissance de calcul, mais plutôt vis-à-vis des communications réseau. Il n’est donc pas nécessaire de paralléliser tous les traitements, au risque d’introduire des problèmes liés à la synchronisation (en particulier les tâches accédant à la base de données).

## Slide 45: Définir la structure de l’application avant de commencer à la coder!
Formaliser la chaine de traitement.
Séparer chaque étape, quitte à être un peu moins efficace
Définir un modèle de données clair. Ne pas hésiter à utiliser des bases de données locales pour des traitements intermédiaires (ex: dédoublonnage)

## Slide 46: Utiliser des outils de gestion de projet
Décrire les tâches à réaliser, leur dépendances
Prévoir un suivi et des objectifs hebdomadaires simples
Permettre aux utilisateurs/clients de formaliser leurs demandes
Utiliser un gestionnaire de version
Ne pas s’attaquer à une grande quantité de tâches simultanément

## Slide 47: Conception de l’interface
Prévoir une interaction non graphique avec l’application
Ergonomie : identifier avec les clients les opérations coûteuses en termes de clics/temps
Réfléchir à une solution viable pour le téléchargement de gros fichiers générés par l’extraction

## Slide 48: Gestion des erreurs
Définir explicitement les erreurs, les documenter
Intercepter les exceptions, retourner des messages d’erreurs clairs
Prévoir des mécanismes de rétro-contrôle

## Slide 49: Tâches annexes
Séparer les traitements pour simplifier au maximum l’application
  Ne pas hésiter à faire plusieurs applications simples plutôt qu’une seule trop complexe
  Déporter les tâches de suppression des reliquats, d’envoi de mails

## Slide 50: Documentation
Commenter le code
Ecrire des wikis/tutoriels régulièrement
Fournir:
  La structure de l’application
  La chaine de traitements
  Les modèles de données

## Slide 51: Sécurité
Attention au stockage des mots de passe!
Choix d’une licence?

## Slide 52: Merci pour votre attention!